## Slide 1: 은행 입·출금 관리를 위한 JAVA 프로그램 개발
1팀
백동민, 김용욱, 김종연, 봉세연, 이규복, 홍지희
ver 1.0.0
자바 기반 빅데이터 시각화 개발자 양성과정

## Slide 2
No. | 변경 내역 | 작성 |  | 검토 | 
 |  | 일자 | 작성자 | 일자 | 담당자
1 | 초안 작성(ver 0.9.0) | 2023.07.03 | 1팀 전원 | 2023.07.03 | 이진영 교수
2 | 1차 수정 보완(ver 0.9.1) - 프로젝트 배경 추가, 프로젝트 목적 수정 및 슬라이드 노트 추가 | 2023.07.04 | 1팀 전원 | 2023.07.04 | 이진영 교수
3 | 2차 수정 보완(ver 0.9.2) - 4p 프로젝트 목적 슬라이드 노트 추가 | 2023.07.06 | 1팀 전원 | 2023.07.06 | 이진영 교수
4 | 최종안 작성(ver 1.0.0) | 2023.07.14 | 1팀 전원 | 2023.07.14 | 이진영 교수
* 변경 이력 관리

## Slide 3
01
Project Planner
개요 | 과제 수행범위 | WBS (work Breakdown Structure) | Q&A
은행 입·출금 관리를 위한 JAVA 프로그램 개발
Outline
프로젝트 배경
프로젝트 목적
기대 효과
Task Range
기본기능
프로젝트 문서 작성
TEST
WBS
업무 분류 체계

## Slide 4
수행기간 : 2023.07.03 ~ 2023.07.14
사용언어 : JAVA
현 입·출금 시스템의 비밀번호 오류 시 발생되는
문제에 불편함을 느껴 이를 개선해 보고자 했다.
프로젝트 배경
비밀번호 오류 시
그 즉시 오류 메시지 팝업창이 뜨는 것이 아닌,
일의 진행이 계속 되다가
맨 마지막에 오류 메시지를 띄워주는 것
입·출금 프로그램을 개발함으로써
자바 언어 구사 능력을 향상시킨다.
객체 지향적 개발을 통해
객체 지향의 4대 특징을 이해한다.
자바를 이용한 프로젝트 수행 능력을 향상시킨다.
라이브러리 기능의 종류와 사용 방법을 파악하고,
자바의 라이브러리 기능을 사용한다.
팀 프로젝트를 진행하여
팀원 간의 협업 능력을 기를 수 있다.
프로젝트 목적
01 개요
Notes: 입출금 프로그램을 개발함으로써 자바 언어 구사 능력을 향상시킨다.
이 때, 자바 언어 구사 능력이란, 문법(for문 while문, switch case문 등)을 이해하고, 각 상황(입금, 출금, 송금 등의 상황)에 맞게 적용하여 배운 것을 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 말한다.
객체 지향의 4대 특징
- 추상화(추상클래스 사용), 캡슐화(정보은닉), 다형성(오버로딩 사용), 상속성(오버라이딩 사용)
언어 구사 능력
- 라이브러리: apache poi, apache log4j, apache commons compress사용
→ poi는 자바에서 엑셀을 사용하기 위해 필요
→ log4j는 poi의 종속성 충족과 로깅을 위해 필요
→ commons compres은 poi의 중속성 충족을 위해 사용

## Slide 5
수행기간 : 2023.07.03 ~ 2023.07.14
사용언어 : JAVA
자바 언어의 이해도를 향상시켜 자바의 숙련도를 높일 수 있다.
다양한 라이브러리를 적용하여 사용할 수 있다.
팀 프로젝트의 진행방식을 이해할 수 있다.
기대효과
01 개요
숙련도가 향상되었어요 !_!
Notes: 단계별 학습을 통해 자바 언어의 이해도를 향상시키고 자바의 숙련도를 높일 수 있다.
이 때, 단계별 학습이란, ‘이것이 자바다’ 책 기준: part 01 자바 언어 기초를 시작으로 part 02 객체 지향 프로그래밍을 넘어 part 03 라이브러리 활용의 내용을 이해하고, 이와 관련된 기능을 사용할 수 있는 것을 말한다.

## Slide 6
관리 기능 구현
보안 기능 구현
정보 문서화 기능 구현
입금 기능 구현
출금 기능 구현
이체 기능 구현
잔액 조회 기능 구현
오류 예외 처리
단위 및 통합 테스트와 디버깅
02 과제 수행범위
프로젝트 문서 작성
발표

## Slide 7
03 WBS(work Breakdown Structure)
단계 | 세부 업무 | 진행상황 | 시작일 | 종료일 | 진행율 (백분율) | M | M |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D
분석 | 프로젝트 계획서 작성 | 완료 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 요구사항 정의 | 완료 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 | 프로그램 구조설계 및 흐름도 설계 | 완료 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 변수 및 클래스 명칭 설계 | 완료 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 클래스 설계 | 완료 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | UI 화면 설계 | 완료 | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 입·출금 기능 구현 | 완료 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계좌 관리 기능 구현 | 완료 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 에러처리 및 예외처리 구현 | 완료 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 단위테스트 | 완료 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 통합테스트 | 완료 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 코드리뷰 및 피드백 | 완료 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
발표 및 수정 보완 | 발표문서 작성 | 완료 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 리허설 | 완료 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 최종 발표 및 피드백 | 완료 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
실제계획
진행상황

## Slide 8
04 Q&A
?
!

## Slide 9
Thank you